Hot. 13

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL .......................

SECŢIA ................., DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. ...../..../......

## SEBNTINŢA NR. ......

Şedinţa publică din ..............

Completul compus din:

PREŞEDINTE A0015

Grefier ......................

Pe rol pronunţarea asupra acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamanta  S.C. A SA, cu sediul în ......................................, J../..../......., CUI ................., în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL COMUNICAŢIILOR PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIOALĂ, cu sediul în ........................................

În lipsa părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constatându-se faptul că mersul dezbaterilor şi susţinerile în  fond sunt cuprinse în Încheierea de şedinţă din ..........., dată la care s-a amânat pronunţarea pentru termenul de azi, .........., încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CURTEA DE APEL

Prin cererea înregistrată la data de ......... la Curtea de Apel ........... în dosar nr. ...../..../......, reclamanta S.C. A S.A.  a solicitat  în contradictoriu cu pârâtul

Ministerul pentru Societatea Informaţională, obligarea pârâtului la achitarea sumei de 68.053,78 lei, menţionată în cererea de rambursare nr. 1 – Finală din ....2014, aferentă Contractului de finanţare nr. ...08 din .....2013 încheiat între Ministerul pentru Societatea Informaţională, pe de o parte şi societatea reclamantă, pe de altă parte;  cu obligarea  pârâtului la plata dobânzii legale, începând cu data de ....2014 până la plata efectivă.

În motivare, a arătat că la începutul anului 2012, prin intermediul formei de consultanţă S.C. B S.R.L. a întocmit un proiect de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public.

Proiectul a fost înregistrat on – line la ministerul pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (MSI - OIPSI) cu număr .....58, în data de .......2012, ora 11:59:37  AM.

Peste un an, în data de ........2013 MSI - OIPSI le-a transmis notificarea nr. .....1/......2013/..... apel 2, prin care le-a înştiinţat că proiectul în cauză va intra în procesul de evaluare.

Scrisoarea de aprobare a proiectului a fost trimis de MSI - OIPSI cu nr. .....01/.......2013, fiind înregistrată la S.C. A S.A. cu numărul ......30/..........2013. Contractul de finanţare a fost înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informaţională cu nr. ...08/332/.....2013. Articolul 3 conţinea Valoarea contractului, respectiv valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 147.633,32 lei, valoarea totală eligibilă este de 112.943,47 lei, valoarea totală neeligibilă este de 34.689,85 lei, din care TVA 28.574,20 lei. Tabelul 4.1 – anexă la Contract – conţinea categoria de cheltuieli eligibile, în concordanţă cu proiectul acceptat de MSI - OIPSI.

Cererea de rambursare a fost întocmită în termenul şi în condiţiile stipulate prin contractul de finanţare, fiind transmis la MSI - OIPSI în data de ....2014, pentru suma de 68.053,78 lei.

În data de .......2015, a primit Nota de clarificare nr. 1. Răspunsurile au fost transmis cu curierul, în data de ......2015.

Prin adresa nr. ....55/......2015 MSI - OIPSI a solicitat ca pentru verificarea implementării proiectului să furnizeze toate cerinţele menţionate în adresă, referitoare la : 1. Informare şi publicitate; 2. Platformă software/licenţă software; 3. Echipamente hardware; 4. Garanţii şi documentaţie. Răspunsurile au fost transmise potrivit precizărilor din adresă.

MSI -  OIPSI a solicitat noi clarificări transmis în data de ......2015.  Răspunsul lor a fost transmis până la termenul stabilit, respectiv ......2015, ora 14, 00.

Spre surprinderea lor, cu toate că a răspuns solicitărilor MSI - OIPSI de fiecare dată în termenul stabilit, aducând clarificările necesare, prin adresa nr. .....65/.......2015 Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii informaţionale le-a transmis Notificarea privind rezilierea Contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013. Notificarea a fost comunicată în data de ........2015.

Motivele rezilierii, invocate de MSI - OIPSI, sunt neclare şi se referă la nerespectarea obligaţiilor contractuale, raportat la art. 21 alin. 2 lit. c  din Contractul de finanţare nr. ...08/332/.....2013, conform cărora „în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului prevăzut în cererea de finanţare”, se impune rezilierea de drept a contractului.

Întrucât această constatare a MSI - OIPSI nu este adevărată, prin adresa nr. .....61/.........2015, a contestat în scris decizia de reziliere a MSI - OIPSI, de fapt contestaţia respectivă reprezenta o plângere prealabilă faţă de Nota de reziliere.

Prin adresa nr. .....27/.......2015, Ministerul pentru Societatea Informaţională a invocat alte articole din Contractul de finanţare nr. ...08/332/.....2013, de această dată art. 10 alin. 4 şi art. 7 alin. 8, iar faţă de acest răspuns  iar faţă de acest răspuns a înţeles, de fapt să depună prezenta acţiune de contencios administrativ.

Răspunsul Ministerului pentru Societatea Informaţională conţine mai multe inexactităţi sau neadevăruri.

Astfel, din punctul lor de vedere,  proiectul de finanţare, obiect al Contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013 a fost derulat şi implementat în conformitate cu angajamentele asumate prin contract.

Reclamanta consideră că proiectul nu a fost înţeles de funcţionarii MSI - OIPSI, nefiind specialişti în domeniul sistemelor informatice geografice (GIS) şi nici în cel al cadastrului.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea competitivităţii şi eficienţei firmei prin dezvoltarea şi optimizarea comerţului electronic şi valorificarea potenţialului TIC.

Pentru implementarea proiectului, care face obiectul planului de afaceri al firmei S.C. A S.A., echipa de management trebuia să parcurgă mai multe activităţi. Activităţile reprezintă componentele proiectului, iar rezultatele acestora contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor specifice şi la realizarea obiectivelor generale ale prezentului proiect.

S.C. A S.A. a intenţionat să implementeze un sistem informatic pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei tip „business 2 consumer” având ca principalul scop crearea, prelucrarea şi furnizarea unor informaţii geospaţiale/servicii GIS (3D) pe web. Răspunzând astfel solicitării clienţilor (primării, consilii judeţene, autorităţi publice centrale şi locale, companii şi societăţi naţionale etc.).

Cerinţele generale ale sistemului dorit: Soluţia web trebuie să răspundă următoarelor cerinţe principale :

Să permită migrarea conţinutului stocat/arhivat (hărţi şi planuri, baze de date în formate consacrate) din sisteme/de pe medii de stocare; Să permită încărcarea datelor şi informaţiilor geospaţiale la anumite intervale de timp; Să fie construit pe o infrastructură robustă de bază de date, cu o capacitate de analiză de sute de mii de înregistrări pe secundă;

Să permită vizualizarea datelor raster; Informaţiile geospaţiale să fie structurate pe straturi; Să permită obţinerea informaţiilor în baza de date referitoare la o singură entitate cadastrală; Să existe o comunicare continuă între datele grafice şi cele textuale; Să permită utilizarea simultană a cel puţin 15 utilizatori desktop/mobil, prin interfaţă web; Sistemul să fie flexibil din punct de vedere al clienţilor de tip browser, al sistemelor de operare şi al suportului pentru bazele de date; Să permită interogări personalizate  şi stocarea acestora pe platformele clienţilor; Informaţiile să fie furnizate în timp real; Să permită programarea/crearea unor butoane sau funcţii de către administratorul firmei, având ca scop filtrarea entităţilor şi crearea unor rapoarte personalizate. Funcţiile create trebuie să fie accesibile şi clienţilor; Dezvoltarea aplicaţiilor trebuie realizată într-un mediu standardizat; Platforma cadastrală achiziţionată şi implementată respectă cerinţele din „Descrierea tehnică a proiectului”.

Prezentarea celor doi clienţi actuali (Comuna X şi Comuna Y) a avut ca scop demonstrarea faptului că aplicaţia standard a fost implementată  şi este funcţională. Încărcarea datelor finale, personalizarea sistemului în funcţie de cerinţele fiecărui client în parte se face ulterior şi poate dura mai mulţi ani (înseamnă lucrări de teren, activităţi informatice, customizarea platformei cadastrale achiziţionate în funcţie de cerinţele fiecărui client în parte etc.).

Reclamanta a mai arătat că ceea ce OIPSI a constatat că nu s-au realizat, nici nu au fost prevăzute în contract. Există o diferenţă semnificativă între sintagma „sistemul permite dezvoltarea funcţionalităţilor „ şi sintagma „ sistemul are funcţionalităţile”.

Reclamanta consideră că proiectul nu a fost înţeles de funcţionarii MSI - OIPSI, nefiind specialişti în domeniul sistemelor informatice geografice (GIS) şi nici în cel al cadastrului, şi abia la finalul contractului, în momentul înaintării cererii de rambursare şi-au dat seama că obiectul contractului nu a fost implementarea unui sistem de comerţ electronic. În loc de webGIS au înţeles webShop, şi acest  lucru au înţeles funcţionarii MSI - OIPSI doar după ce s-au cheltuit suma de 136.972,04 lei.

Pentru aceste motive, solicită admiterea acţiunii, nu este legal şi nu este nici corect ca după îndeplinirea obligaţiilor contractuale să se rezilieze contractul din iniţiativa debitoarei şi să li se refuze plata sumei solicitate prin cererea de plată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, art. 1270 şi 1272 din C.civ.

Pârâtul Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională  a depus la dosar întâmpinare (filele 170 - 174 în dosar) prin care a solicitat respingerea acţiunii promovate de reclamantă, ca fiind neîntemeiată.

În motivare, pârâtul a arătat că între Ministerul pentru Societatea Informaţională (actual Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), în numele şi pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) şi S.C. A S.A. s-a încheiat contractul de finanţare nr. ...08/332/.....2013, cod SMIS 47104, având ca obiect realizarea proiectului „Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizarea unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”.

În prealabil, formulării acţiunii, reclamanta a formulat contestaţia nr. .....61/.........2015, MSI - OIPSI a răspuns în mod corespunzător prin adresa nr. ....27/........2015.

În derularea proiectului finanţat din fonduri structurale, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (MCSI - OIPSI) are atribuţia de monitorizare cu privire la implementarea proiectului.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 3 ani după finalizarea proiectului.

Pentru realizarea monitorizării proiectului, OIPSI a desfăşurat o verificare a raportului de progres nr. 4, înregistrat la MCSI - OIPSI cu nr. ....44/.......2015, elaborat şi transmis de către beneficiar, verificare ce s-a finalizat prin întocmirea Listei de verificare privind progresul proiectului nr. ....21/.......2015 şi a Listei de verificare privind monitorizarea proiectului nr. ....65.1/.....2015.

Prin Lista de verificare privind monitorizarea proiectului nr. ....65.1/.......2015 s-a constatat că în urma verificării tehnice modulul de log-in la platforma B2C, aşa cum a fost ea descrisă în proiectul, nu funcţionează, în consecinţă platforma B2C nu este funcţională.

Pe de altă parte, i-a fost transmisă beneficiarului o solicitare prin care să demonstreze îndeplinirea indicatorului de proiect: Nr. de categorii de produse/servicii care sunt disponibile spre comercializare electronică: 0 (început), 2 (sfârşit), din cauza faptului că nu s-a putut identifica în monitorizarea tehnică a proiectului modalitatea de îndeplinire a acestui indicator.

Beneficiarul a menţionat că proiectul nu are ca obiect creşterea indicatorilor de comercializare electronică şi că aplicaţia se referă la optimizarea activităţii firmei şi satisfacerea la un nivel cât mai înalt a cerinţelor clienţilor, protejând în acelaşi timp datele şi informaţiile geospaţiale de care dispune societatea.

Răspunsul nu a fost considerat conform de către Direcţia de specialitate din cadrul MCSI - OIPSI şi în consecinţă s-au cerut clarificări suplimentare, iar în urma acestor solicitări beneficiarul a pus la dispoziţie două link-uri, corespunzătoare a doi presupuşi clienţi, utilizatori ai unei platforme webGIS: I. Cadastru general în U.A.T. C; II. Plan parcelar în U.A.T. D. Din verificarea tehnică s-a observat că site-ul dedicat al beneficiarului, care prezintă criteriile de identitate vizuală, www...............ro, nu corespunde cu proiectul tehnic aprobat pentru implementarea corespunzătoare a contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013, deşi unul dintre obiectivele proiectului a fost implementarea unui sistem informatic de tip portal Business 2 Consumer pentru crearea, furnizarea unor informaţii geospaţiale.

Deşi în proiectul tehnic aprobat se menţionează ca şi cerinţe generale şi de securitate ale sistemului „single sing-on cemtralizat” şi delogarea automată, aceste caracteristici nu au fost în nici un moment funcţionale, fiind verificate constant de către echipa tehnică responsabilă de monitorizarea acestui proiect, rezultatul fiind mereu imposibilitatea logării către o platformă B2C.

Pârâtul a arătat că din start nu poate exista un portal funcţional dacă nu există „o poartă de acces” corespunzătoare.

Portalul, menţionat de beneficiar, ca fiind funcţional este, în fapt, o soluţie informatică standard, conform auditului tehnic întocmit de S.C. S S.R.L.: Aplicaţie web-GIS Audodesk Infrastructure Map Server 2015 Commercial New SLM ELD Standar Edition 8 Core, nicidecum un portal web based B2C.

Obiectivele specifice ale proiectului nu au fost realizate în totalitate, respectiv implementarea unui sistem informatic Business to Consumer - platforma cadastrală nu a fost realizată, fiind imposibilă accesarea acestei platforme ce are ca beneficiar final clientul societăţii.

Totodată, acest portal avea ca scop, prin contribuţia sa la realizarea obiectivelor specifice Anexei III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, prin operaţiunea 3.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor  soluţii on-line pentru afaceri”, realizarea unor activităţi de tip comerţ electronic prin îndeplinirea indicatorului „Număr de categorii de produse/servicii care sunt disponibile spre comercializare electronică: 0 (început), 2 (sfârşit)”, lucru care nu a putut fi dovedit, ca fiind realizat de către beneficiar, argumentele sale prezentate în contestaţia privind notificarea în vederea rezilierii contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013, respectiv în prezenta acţiune, fiind neconcludente.

Prin semnarea Contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013, reclamantul s-a angajat să implementeze proiectul în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta, precum şi cu cele cuprinse în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

Beneficiarul a acceptat, finanţarea nerambursabilă şi s-a angajat să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, nerespectarea acestor obligaţii conducând la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate.

Beneficiarul şi-a încălcat obligaţiile din contractul de finanţare, această situaţie având ca rezultat neîndeplinirea obiectivelor proiectului.

Condiţia unică de intervenire a declaraţiei de reziliere a contractului este neexecutarea determinantă de către debitorul obligaţiei neexecutate sau executate necorespunzător.

În consecinţă, nerespectarea obligaţiilor contractuale ce derivă din calitatea de beneficiar a S.C. A S.R.L. raportat la prevederile art. 21 alin. 2 lit. c din Contractul de finanţare nr. ...08/332/.....2013, conform cărora: „în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Cererea de finanţare” au dus la rezilierea de drept a contractului de finanţare.

În drept, a invocat prevederile art. 205 şi următoarele din C.proc.civ.

Reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare (filele 217 - 225 în dosar) invocând în esenţă, pe de o parte,  faptul că motivele concrete, juridice şi tehnice, a rezilierii contractului de finanţare nu le sunt opozabile şi ele au devenit cunoscute abia după ce a înregistrat plângerea la Curea de apel ........... iar pe de altă parte, faptul că rezilierea contractului se datorează neînţelegerii proiectului de funcţionarii MSI - OIPSI, nefiind specialişti în domeniul sistemelor informatice geografice (GIS) şi nici în cel al cadastrului.

Reclamanta a depus la dosar concluzii scrise.

La primul termen de judecată, instanţa a cerut lămuriri reclamantei cu privire la obiectul cererii de chemare în judecată iar reclamanta S.C. A S.R.L. prin reprezentant a precizat că obiectul cauzei îl constituie obligarea pârâtului la plata sumei de 68.053,78 lei, sumă care a fost solicitată pârâtei Ministerul pentru Societatea Informaţională (fila 233 în dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea apreciază că acţiunea este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Între Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” pe de o parte şi S.C. A S.R.L., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, s-a încheiat   contractul de finanţare nr. ...08/332/.....2013 (filele 10 - 28 în dosar) cod SMIS 47104, având ca obiect realizarea proiectului „Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizarea unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”.

Prin plângerea prealabilă cu nr. ....73/.......2015 (filele 237 - 245 în dosar ), reclamanta S.C. A S.R.L . a solicitat Ministerului pentru Societatea Informaţională în temeiul contractului menţionat mai înainte,  achitarea sumei de 68.053,78 lei, menţionată în cererea de rambursare nr. 1 - Finală din ....2014 însă nu  a primit nici un răspuns.

Obiectul litigiului dedus judecăţii  îl constituie obligarea pârâtului Ministerul pentru Societatea Informaţională la plata sumei de 68.053,78 lei, menţionată în cererea de rambursare nr. 1 - Finală din ....2014, aferentă Contractului de finanţare nr. ...08 din .....2013 încheiat între Ministerul pentru Societatea Informaţională, pe de o parte şi societatea reclamantă, pe de altă parte respectiv  obligarea  pârâtului la plata dobânzii legale, începând cu data de ....2014 până la plata efectivă.

Curtea constată că contractul de finanţare din fonduri structurale nr. ...08/332/.....2013 este contract administrativ respectiv asimilat actului administrativ  potrivit  dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. c teza a II - a din Legea nr. 554/2004 şi că la art. 21 alin. 2 din contract părţile au stipulat posibilitatea rezilierii de drept a contractului fără altă formalitate sau punere sub întârziere.

În aceste condiţii, prin Notificarea nr. ....65/........2015 privind rezilierea contractului (filele 187 - 188 în dosar),  pârâtul Ministerul pentru Societatea Informaţională, în temeiul art. 21 alin. 2 din contract a comunicat reclamantei S.C. A S.R.L. rezilierea unilaterală de drept a contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013,  cod SMIS 47104, începând cu data expirării termenului de 30 de zile de comunicare.

În motivarea rezilierii, pârâtul a invocat nerespectarea obligaţiilor contractuale ce derivă din calitatea de beneficiar a reclamantei raportat la prevederile art. 21 alin. 2 lit. c din contractul de finanţare nr. ...08/332/.....2013 şi a arătat că în urma  verificării tehnice s-a constatat că modulul de log-in la platforma B2C, aşa cum a fost ea descrisă în proiectul tehnic nu funcţionează, în consecinţă platforma B2C nu este funcţională.

Art. 21 alin. 3 din contract prevede că „ Contractul se consideră reziliat, după punerea în întârziere cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat, prin-o notificare scrisă, fără nicio altă formalitate…”.

Curtea observă că Notificarea privind rezilierea contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013,  cod SMIS 47104 a fost comunicată reclamantei în data de .........2015 (filele 3,  239 în dosar), astfel, că rezilierea de plin drept reglementată de părţi prin art. 21 alin. 2 şi 3 din contractul de finanţare nr. ...08/332/.....2013, a operat la data de .........2015, adică la expirarea termenului de 30 de la data primirii notificării de către reclamanta S.C. A S.R.L., nefiind necesară intervenţia instanţei de judecată pentru a se dispune aplicarea sancţiunii rezilierii.

Această modalitate de încetare a contractului constituie o sancţiune dispusă de către administraţia publică în temeiul clauzelor contractuale împotriva cocontractantului său, vinovat de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ţinând cont şi de principiul proporţionalităţii, consacrat în practica C.E.J.

Acesta presupune ca în cadrul aprecierii constrângerilor legate de diferite măsuri posibile, să se examineze dacă obiectivele urmărite de măsura reţinută sunt de natură să justifice consecinţe economice negative, chiar considerabile, pentru anumiţi operatori (cauza C 58/08 The Queen, la cererea V. Ltd şa).

În aplicarea acestui principiu, C.E.J stabilit că „sancţiunile din dreptul intern trebuie să fie totdeauna proporţionale cu gravitatea abuzului" (cauza C 146/05, Hot. din 27 septembrie 2007, Collee KG şi Finanzanet) iar „măsura să nu depăşească ceea ce este necesar pentru că devine improprie scopului urmărit" (Hot. c – 45/2006 – Campina).

În cauza Comissia/Partheon (T7/05, Rep. II – 100, pct. 94 - 107) s-a subliniat: „Atunci când se constată o încălcare a dispoziţiilor contractuale de către beneficiarul fondurilor nerambursabile, autoritatea contractantă are o marjă de apreciere în privinţa luării unor decizii cu caracter sancţionator, dacă încălcarea este suficient de gravă" şi chiar dacă „beneficiarul trebuie să repare consecinţele prejudiciului cauzat prin încălcarea clauzelor contractului în condiţii mai restrictive decât cele din dreptul naţional privind răspunderea, acestea nu pot fi concepute astfel încât să facă, în practică, imposibilă sau, excesiv de dificilă obţinerea reparării prejudiciului".

Împotriva hotărârii de reziliere unilaterală a contractului administrativ, particularul cocontractant se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

Curtea constată că Notificarea de reziliere a contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013  nu a fost desfiinţată şi nici nu face obiectul prezentei cauze verificarea legalităţii hotărârii de reziliere unilaterală a contractului iar acţiunea în pretenţii deduse judecăţii în această cauză a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe  la data de ............. adică ulterior rezilierii contractului.

Potrivit dispoziţiilor  art. 21 alin. 2 şi 3 din contract „ Contractul se consideră reziliat de drept, fără altă formalitate sau punere sub întârziere, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment”. De asemenea, la art. 7 alin. 18 din acelaşi act s-a stipulat ca „În cazul în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii de realizare asumaţi prin contract şi obiectivul nu este atins, finanţarea rambursabilă va fi retrasă integral”. Din aceste clauze contractuale rezultă că prin rezilierea contractului din culpa beneficiarului acesta din urmă pierde finanţarea rambursabilă.

Art. 1270 alin. 1 C.civ. consacră principiul forţei obligatorie a contractului potrivit căruia „Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.”

Aşadar, în lumina clauzelor contractuale şi a principiului de drept menţionate mai înainte,  Curtea reţine că prin  rezilierea contractului, reclamanta a pierdut în întregime dreptul la  finanţarea rambursabilă aferentă contractului de finanţare nr. ...08/332/.....2013 şi pe cale de consecinţă,  cererea reclamantei de obligare a pârâtului la achitarea sumei de 68.053,78 lei, menţionată în cererea de rambursare nr. 1 - Finală din ....2014, aferentă Contractului de finanţare nr. ...08 din .....2013 încheiat între Ministerul pentru Societatea Informaţională este neîntemeiată.

Faţă de cele arătate mai sus, cererea formulată de reclamanta S.C. A S.R.L., se impune a fi respinsă ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea formulată de reclamanta S.C. A SA, cu sediul în ................................, J../..../......., CUI ................., în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIOALĂ, cu sediul în ............................., ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel .............

Pronunţată în data de ......................., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

|  | Preşedinte, A0015 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grefier, ...................... |  |

Red. A0015.

Tehnored............. 4 ex.

Data concept.:..............

Data tehnored.:..............