Acesta nu este document finalizat

Hot. 28

Cod ECLI    ECLI:RO:................................

Dosar nr. .....................

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL .....................

SECŢIA A .....................CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentința civilă nr. .....................

Şedinţa publică din data de .....................2017

PREŞEDINTE - A0014

Grefier - .....................

Pe rol soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ ..........., având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ...........2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentință, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de azi, .....................2017, când în aceeaşi compunere a dispus următoarele:

C U R T E A,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

1. Cererea de chemare în judecată

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ..................... la data de ............2016, reclamantul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a chemat în judecată pârâta Unitatea administrativ-teritorială (UAT) Oraş ........... prin care a solicitat:

1)	obligarea pârâtei, în baza art. 14 alin. 7), 9) şi 10) din contractul de finanţare nr. CF1/2010 - cod SMIS ............., la plata sumei de 85.491,51 lei compusă astfel:

a)	1.725,37 lei reprezentând TVA (cheltuieli neeligibile aferente Cererii de Rambursare nr.12),

b)	61.384,42 lei (FEDR 53.241,59 lei, cofinanţare de la bugetul de stat 8.142,83 lei) şi 22.381,72 lei reprezentând TVA (cheltuieli neeligibile aferente Cererii de Rambursare nr.13), care constituie finanţare încasată necuvenit în baza Contractului de finanţare precizat anterior;

2)	obligarea pârâtei, în baza art. 14 alin. 13) din contractul de finanţare nr. CF1/2010 - cod SMIS ............., la plata dobânzilor de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, începând cu data scadentă de 21.04.2016 (respectiv data expirării termenului limită de 15 de zile pentru restituirea debitului, conform Solicitării privind recuperarea cheltuielilor neeligibile nr.A2/........06.04.2016 şi nr.A3/......../06.04.2016, notificări primite de beneficiar în data de 06.04.2016 şi înregistrate la acesta sub nr.X/06.04.2016, respectiv nr.Y/06.04.2016, până la data plăţii efective;

3)	obligarea pârâtei, în baza art. 453 Cod procedură civilă, la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, referitor la primul capăt al cererii de chemare în judecată, au fost expuse următoarele:

În fapt, la data de 25.10.2010, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (antecesor al MDRAP) - în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AMPOR) şi Unitatea administrativ-teritorială (UAT) Oraş ..........., judeţul ...............- în calitate de beneficiar, a fost încheiat Contractul de finanţare CF1/2010 - cod SMIS ............. (denumit în continuare "Contract"), având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM POR pentru implementarea proiectului intitulat "Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională - Şcoala ..............., Oraş ..........., judeţul ...............".

Contractul de finanţare a intrat în vigoare la data de 25.10.2010, iar durata iniţială de implementare a proiectului a fost de 20 de luni, aceasta fiind ulterior majorată la 62 de luni (prin actul adiţional nr. 6 la Contract).

Valoarea contractului (reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului conform art. 3 din Contract) a fost de 6.486.988,00 lei, (finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului) din care Beneficiarul urma să primească finanţare nerambursabilă acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cuantum de 5.513.939,80 lei (85%), precum şi cofinanţare de la bugetul naţional în valoare de 843.308,44 lei (13%), restul de 2% reprezentând contribuţia Beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului.

Potrivit art.1 alin.3) - 4) din Contract: "(3) Cererea de finanţare depusă de beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.

(4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

De asemenea, în conformitate cu art.9 lit. a alin. 2), din Contract: "(2) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa A.M.P.O.R. şi O.I. pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în anexa IV - Cererea de finanţare la prezentul Contract".

Conform art.7 alin. 1) şi 3) din Contract, rambursarea cheltuielilor eligibile "se va efectua de către A.M.P.O.R. în conformitate cu Anexa III - Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor, pe baza cererilor de rambursare ale Beneficiarului înaintate de către 0.1. la A.M.P.O.R. Dacă Beneficiarul nu transmite Ol o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la 2 alin. 4) din prezentul Contract, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror alte formalităţi de către OI/AMPOR".

În speţă, s-a constatat faptul că cheltuielile solicitate în cererea de rambursare nr.12 aferentă cererii de plată nr.5 şi în cererea de rambursare nr.13 aferentă cererii de plata 6, sunt neeligibile, astfel:

1.	Pentru cererea de rambursare nr.12 aferentă cererii de plată nr.5, beneficiarul solicită considerarea ca eligibile a sumelor aferente sistemelor de climatizare şi a 11 bucăţi etajere porţelan.

2.	Pentru cererea de rambursare nr.13 aferentă cererii de plată nr.6 beneficiarul solicită considerarea ca eligibile a sumelor aferente următoarelor echipamente: centrală telefonică, sistem monitorizare video şi alarmă şi sisteme panouri fotovoltaice.

1. În urma raportului de vizită pe teren din data de 08.03.2016, Ol ADR ............... a solicitat un punct de vedere cu privire la neconcordanţele identificate pe teren faţă de situaţiile de lucrări decontate un număr de 15 corpuri de iluminat rotunde (aplice), 15 corpuri de iluminat 4 x 18 w şi 11 buc. etajere porţelan nu erau montate, ele existând depozitate la locul de implementare al proiectului.

Prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.A1/15.03.2016 cu privire la concluziile menţionate în raportul de vizită pe teren, adresat Organismului Intermediar ADR ..............., reclamanta nu a explicat motivul pentru care etajerele şi corpurile de iluminat nu erau montate la data vizitei pe teren, deşi ele fuseseră solicitate spre decontare ca şi lucrări executate.

În consecinţa, conform contractului de lucrări nr.C1/12.05.2015, art. 18.1 şi 18.2, se decontează lucrări executate şi nu materiale aprovizionate, precum şi în lipsa unui punct de vedere din partea UAT Oraşului ........... cu privire la cele constatate, Ol ADR ............... şi Autoritatea de Management POR au declarat neeligibilă contravaloarea acestora (FF 371/24.11.2015, în suma de 7.189,06 lei). Suma de 7.045,28 lei (FEDR şi BS) a fost dedusă din cererea de rambursare 14 finală, rămânând de recuperat TVA în valoare de 1.725,37 lei.

- art. 18.1. din contractul de lucrări nr. C1/12.05.2015: „Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la data aprobării situaţiilor de lucrări";

- art. 18.2. din contractul de lucrări nr. C1/12.05.2015: „Achizitorul nu va acorda avans executantului".

2. Cu privire la cererea de rambursare nr. 13 aferentă cererii de plată nr. 6, a învederat faptul că Cererea de finanţare face parte integrantă din Contractul de finanţare nr.CF1/2010. Conform cererii de finanţare nr............................./22.06.2009 aferentă proiectului intitulat "Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională - Şcoala ..............., Oraş ..........., judeţul ...............", reclamanta a prevăzut în Cererea de finanţare că echipamentele: centrală telefonică, sistem monitorizare video şi alarmă şi sisteme panouri fotovoltaice, înscrise la pagina 99 "dotări - detaliere cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile", pct. 49, 50 şi 51 sunt încadrate în categoria dotărilor neeligible, deci acelea care nu pot fi solicitate la plată de beneficiar prin cererea de rambursare. Prin urmare schimbarea categoriei de finanţare din neeligibila în eligibilă, numai prin voinţa beneficiarului nu are temei legal.

Măsurile luate în privinţa cererii de rambursare nr.12 aferentă cererii de plată nr.5 şi cererii de rambursare nr.13 aferentă cererii de plată nr.6, sunt în deplină concordanţă cu prevederile mai jos menţionate, respectiv, art.5 (pct.1, 2) "Eligibilitatea cheltuielilor", art.9 (pct.24) din contractul de finanţare nr.CF1/2010, art.2 alin.(1) din HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, prevederile contractului de execuţie lucrări nr.C1/12.05.2015, perfectat între UAT Oraşul ........... (achizitor) şi OYN........SRL (excutant), coroborat cu prevederile art.22 alin.4 din OUG Nr.64/3 iunie 2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Articolul 5 - Eligibilitatea cheltuielilor - din Contractul de finanţare nr. CF1/2010.

1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare şi cu Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 185/18.02.2008 şi ay ministrului economiei şi finanţelor nr.621/03.03.2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Anexa V Bugetul proiectului a prezentului Contract şi să fie efectuate în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract. Art. 9 - Obligaţiile Părţilor, din contractul de finanţare nr. CF1/2010. Atribuirea contractelor şi politici comunitare

(24). „În scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul, în calitate de Autoritate Contractantă, are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate, sau aplicarea de corecţii financiare conform legislaţiei în vigoare."

Potrivit art.2 alin.(1) din HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,   eligibilitatea  cheltuielilor  efectuate  în  cadrul  proiectelor  cofinanţate din instrumente structurale presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

- Plata acesteia să fi fost efectuata între 01.01.2007-31.12.2015;

- Să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

- Să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de organismul intermediar pentru aprobarea operaţiunii;

- Să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

Art.22 alin.(4) din OUG Nr. 64/3 iunie 2009.

"Autorităţile de management/Organismele intermediare au obligaţia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate şi declarate de beneficiari pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel naţional şi comunitar".

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a notificat UAT Oraş ........... asupra obligaţiei de a restitui sumele mai sus menţionate, prin adresele nr.A2/........06.04.2016 şi nr. A3/......../06.04.2016, notificări primite de beneficiar în data de 06.04.2016 şi înregistrate la acesta sub nr. X/06.04.2016, respectiv nr.Y/06.04.2016.

Având în vedere că beneficiarul UAT Oraş ........... nu a restituit debitul menţionat mai sus, în termen de 15 zile de la data primirii notificării prevăzut în contract, acesta, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Contractul de finanţare nr.CF1/2010 a fost invitat la o întâlnire de soluţionare pe cale amiabilă privind diferendul apărut, pentru data de 25.05.2016, ora 13.00, la sediul instituţiei reclamante.

Totodată beneficiarului i s-a adus la cunoştinţă că, potrivit prevederilor art.14 alin.(13) după expirarea termenului de 15 de zile, începând cu cea de-a 16-a zi se vor calcula majorări de întârziere din suma datorată până la data plăţii efective.

De asemenea, în invitaţia de soluţionare pe cale amiabilă s-a precizat şi faptul că potrivit? prevederilor art.14 alin.(12) din Contractul de finanţare "comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM POR cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului". S-a menţionat totodată că, până la data întâlnirii privind soluţionarea pe cale amiabilă, beneficiarul avea posibilitatea restituirii debitului susmenţionat, în contul MDRAP. Totodată, în cuprinsul invitaţiei la soluţionare pe cale amiabilă beneficiarul a fost înştiinţat că MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, urmează a se adresa instanţei de judecată pentru recuperarea, în întregime, a debitului, la care se vor adăuga majorările de întârziere calculate conform art. 14 alin. (13) din Contractul de finanţare şi cheltuielile de judecată. Având în vedere că beneficiarul nu a confirmat prezenţa la întâlnirea de soluţionare pe cale amiabilă din data de 25.05.2016 şi nici nu a trimis punctul său de vedere scris, şi luând în considerare că ministerul nu a intrat în posesia documentului (confirmarea de primire) care să confirme   că   beneficiarul   a   primit   invitaţia   de   soluţionare   pe   cale amiabilă nr...............05.05.2016, MDRAP comunicat o nouă invitaţie de soluţionare pe cale amiabilă nr. ..............01.06.2016 pentru data de 15.06.2016.

De asemenea, precizează că beneficiarul a transmis punctul de vedere privind situaţia dezbătută prin adresa nr.A4/................10.06.2016, menţionând totodată că va participa la întâlnirea din data de 15.06.2016. Conform Procesului - verbal de conciliere nr.PVC1..............15.06.2016 beneficiarul îşi menţine punctul de vedere menţionat în adresa nr.A4/................10.06.2016 şi solicită un termen până la data 17.06.2016 în vederea depunerii unor documentele justificative în susţinerea punctului de vedere menţionat hai sus, precum şi alte documente în susţinerea celorlalte situaţii apărute în cadrul proiectului. Totodată, MDRAP, prin direcţia de specialitate urmează să comunice beneficiarului decizia cu privire la eligibilitatea/neeligibilitate cheltuielilor, respectiv suma totală pe care beneficiarul o datorează, în urma analizării documentelor.

Astfel, prin adresa nr.............../12.07.2016 Direcţia Generală Programe Europene transmite către Unitatea administrativ-teritorială (UAT) Oraş ..........., judeţul ...............concluziile evaluării susţinerilor reclamantei, respectiv:

Pentru punctul 1 din contestaţie care are în vedere obiectele nemontate (15 corpuri de iluminat rotunde aplice, 15 corpuri de iluminat 4 x 18 w şi 11 bucăţi etajere porţelan nemontate), „nu se pot deconta elemente ce nu au fost montate, ci doar depozitate." Pentru punctul 2 al contestaţiei, conform listei cu dotările eligibile şi neeligibile, precum şi a bugetului proiectului, echipamentele (centrală telefonica complet echipată, sistemul de monitorizare video şi alarma complet echipat, precum şi sistemul de panouri fotovoltaice), "se afla încadrate în categoria dotărilor neeligibile", indiferent de valoarea acestora sau modalitatea acestora de achiziţionare.

Conform art.14 alin.10) şi 12) din Contract,"orice plată excedentară efectuată de către AMPOR constituie plată nedatorată, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective. în situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AMPOR va notifica Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către Beneficiar".

În condiţiile în care suma de 85.491,51 lei a fost rambursată beneficiarului cu încălcarea prevederilor art.7 alin.3) din Contract, aceasta constituie plată nedatorată, beneficiarul având obligaţia de a o restitui instituţiei reclamante.

Deoarece până la data prezentei pârâta nu a achitat debitul datorat instituţiei noastre, am formulat prezenta cerere de chemare în judecată.

Drept consecinţă, solicită admiterea acestui prim capăt al acţiunii şi obligarea pârâtei la plata sumei de 85.491,51 lei, ce constituie finanţare încasată necuvenit în baza Contractului de finanţare nr.CF1/2010.

Referitor la capătul doi din cererea de chemare în judecată, învederează următoarele:

În conformitate cu prevederile art.14 alin. 13) şi 16) din Contractul de finanţare nr. CF1/2010:

"(13) în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire, de către Beneficiar, a notificării menţionate la alineatul precedent, acesta este obligat să restituie suma datorată, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

(16) începând cu a 16-a (şaisprezecea) zi calendaristică de la termenele prevăzute la alin. 5), 8), 9), 13) şi 14), se vor calcula majorări de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată , până la data plăţii efective".

În speţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a notificat UAT Oraş ........... asupra obligaţiei de a restitui sumele mai sus menţionate, prin adresele nr.A2/........06.04.2016 şi nr.A3/......../06.04.2016, notificări primite de beneficiar în data de 06.04.2016 şi înregistrate la acesta sub nr.X/06.04.2016, respectiv nr.Y/06.04.2016, iar termenul de 15 de zile până la care aceasta putea, plăti debitul principal (fără dobândă) s-a împlinit în data de 21.04.2016.

Prin urmare, începând cu data scadentă de 21.04.2016, pârâta datorează o dobânda în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea debitului principal de 85.491,51 lei.

Drept consecinţă, solicită admiterea celui de al doilea capăt al acţiunii şi obligarea pârâtei la plata dobânzilor de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, începând cu data scadentă de 21.04.2016 şi până la data plăţii efective.

În drept, au fost invocate prevederile art. 8 alin. 2 şi art. 10 alin. 11 coroborat cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004.

2. Întâmpinarea formulată în cauză

La data de 12.01.2017, pârâta Unitatea administrativ - teritorială Oraşul ........... prin Primar a formulat întâmpinare prin care a invocat, cu prioritate, excepţiile necompetenţei materiale şi respectiv a inadmisibilităţii acţiunii.

I. Excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel .....................

În mod greşit a fost investită Curtea de Apel ....................., în realitate litigiul fiind de competenţa Tribunalului ......................

Pentru a convinge instanţa asupra competenţei materiale, reclamanta înţelege să invoce dispoziţiile art. 10 alin. (11) din Legea nr. 554/2004, atrăgând atenţia strict asupra tezei finale a acestui text de lege (ignorând cu desăvârşire situaţia premisă):

"Toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel."

Or, potrivit cadrului procesual trasat chiar de reclamantă, în speţă nu este vorba de o  acţiune care să aibă ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate publică centrală, ci de o acţiune în pretenţii având ca obiect obligarea pârâtei la plata unor sume de bani.

Pentru a fi atrasă competenţa instanţei în condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (11) din Legea nr. 554/2004, obiectul acţiunii ar fi trebuit să constea în anularea unui proces-verbal de constatare nereguli şi de stabilire a creanţelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, acte emise conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 66/2001 de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (.M.D.R.A.P.).

În contextul în care obiectul cererii nu se referă la anularea unui act administrativ fiscal (pentru sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene) emis de o autoritate publică centrală, nu se poate reţine competenţa instanţei în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. 11 din Legea nr. 554/2004, având în vedere caracterul special şi derogatoriu (de strictă interpretare) al acestei norme.

În concluzie, solicită admiterea excepţiei necompetenţei materiale a Curţii de Apel ..................... şi pe cale de consecinţă trimiterea cauzei spre competenta soluţionare către Tribunalul ......................

II. Excepţia inadmisibilităţii acţiunii

Pretenţiile instituţiei/autorităţii reclamante se referă în realitate la sume de bani încasate de pârâtă cu titlu de finanţare nerambursabilă (în derularea contractului de finanţare nr. CF1/2010) şi despre care reclamanta susţine că reprezentau cheltuieli neeligibile, impunându-se restituirea acestora.

Ipoteza avansată de reclamantă se încadrează cu succes în noţiunea de „neregulă", astfel cum acest termen a fost definit de comun acord în conformitate cu dispoziţiile art. 14 (1) din Contractul de finanţare:

"Prin "neregulă" se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de acestea ori în numele ei şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită."

Prevederile contractului de finanţare nr. CF1/2010 (care are un capitol - Articolul 14 - dedicat procedurii de constatare a neregulilor şi restituire a finanţării), nu cuprind vreo clauză specială sub aspectul procedurii de recuperare a sumelor de restituit urmare a constatării unei nereguli, astfel încât acestea se completează cu dispoziţiile legale aplicabile în această materie.

Astfel, potrivit dispoziţiilor exprese ale O.U.G. nr. 64/2009 [act normativ pe deplin aplicabil, în contextul în care însăşi reclamanta invocă beneficiul său în cuprinsul cererii de chemare în judecată, cu referire la art. 22 alin. (4)], autoritatea de management este obligată să aplice procedura specială de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, neavând posibilitatea de a înlocui această procedură cu o acţiune de drept comun.

Conform dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2009:

"Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003*), aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

O.U.G. nr. 79/2003 a fost abrogată la intrării în vigoare a O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, iar potrivit dispoziţiilor art. 65 din acest act normativ:

"Orice referire în actele normative existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice trimitere la actul normativ menţionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta ordonanţă de urgenţă şi/sau la secţiunile corespunzătoare din prezenta ordonanţă de urgenţă, după caz."

Ca atare, în interpretarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2009, coroborat cu art. 65 din O.U.G. nr. 66/2011, reclamanta era obligată să aplice procedura de recuperare a sumelor/creanţelor bugetare izvorâte din nereguli, reglementată de acest din urmă act normativ.

Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (13) din O.U.G. nr. 66/2011: „Verificările se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare."

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 21 alin. (20) din O.U.G. nr. 66/2011: "Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare/Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare constituie titlu de creanţă şi se emite în vederea stingerii acestei creanţe."

În raport de argumentele prezentate este limpede că procedura de recuperare a oricăror sume izvorâte din nereguli de natura celor semnalate de reclamantă, presupune în mod obligatoriu desfăşurarea anumitor verificări ce se finalizează prin emiterea fie a unui proces-verbal de constatare nereguli, fie a unei note de constatare nereguli, ambele acte având natura juridică a unor acte administrativ-fiscale ce constituie titluri de creanţă şi care au caracter executoriu.

Reclamanta avea aşadar obligaţia de a emite un asemenea titlu de creanţă fiscală (în niciun caz nu era în măsură să formuleze o acţiune în pretenţii), pentru a deschide pârâtei calea formulării unei acţiuni în contencios administrativ (fiscal), cu parcurgerea procedurii prealabile.

Pe fond, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

3. Răspunsul la întâmpinare

Pe calea răspunsului la întâmpinare reclamantul a solicitat respingerea excepţiilor procesuale invocate de pârâtă prin întâmpinare.

Cu privire la necompetenţa materială Curţii de Apel ....................., ministerul a învestit instanţa de contencios administrativ cu soluţionarea unei acţiuni care priveşte recuperarea sumelor deja achitate către pârâtă, în condiţiile prevăzute de Contractul de finanţare nr.CF1/2010 încheiat între instituţia noastră şi (UAT) Oraş ..........., totodată cu reţinerea şi a art.8 alin.(2) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, care prevede că "instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului administrativ".

Subliniază faptul că, potrivit dispoziţiilor art.43 din OUG nr.66/2011, constituie titlu executoriu, după caz:

-	procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, de la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal, conform art.141 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr..92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-	hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

Astfel, având în vedere cele mai sus menţionate, consideră că legiuitorul nu a impus obligativitatea emiterii unui titlu de creanţă, ci a reglementat situaţii distincte prin care se pot recupera sumele plătite necuvenit beneficiarilor fondurilor nerambursabile sau cele care fac obiectul rezilierii unor contracte de finanţare, cum este şi cazul prezentei speţe.

De asemenea, învederează faptul că, în mai multe acţiuni ale ministerului care s-au aflat pe rolul Secţiei a .....................de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel ....................., care au avut ca obiect pretenţiile instituţiei reclamante ca urmare a rezilierii contractelor de finanţare la cererea beneficiarilor instanţa de judecată a reţinut cauza spre soluţionare pe fondul cauzei, apreciind, în mod corect, că a fost învestită cu soluţionarea unor cereri privind încetarea executării unui contract administrativ.

De asemenea, menţionează că într-o parte din aceste litigii s-a invocat faptul că ministerul trebuia să emită un titlu de creanţă constând într-un proces-verbal sau notă de constatare, însă instanţa de judecată a respins aceste susţineri şi a soluţionat cauzele pe fond.

Pentru considerentele de mai sus, a solicitat respingerea excepţiei necompetenţei materiale a Curţii de Apel ......................

Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, reclamantul a arătat că susţinerea pârâtei are drept pretins temei faptul că situaţia premisă reprezintă o neregulă, aşa cum este aceasta definită de prevederile art.2 alin.(1) din OUG nr.66/2011.

Întrucât activitatea structurii de control din cadrul ministerului - prevăzută de art.20 din acelaşi act normativ - constă în verificări tehnice şi financiare ale proiectelor, privind legalitatea, regularitatea şi conformitatea, în scopul identificării şi sancţionării neregulilor prin recuperarea sumelor plătite necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană.

Din economia OUG nr.66/2011, rezultă fără dubiu, că legiuitorul nu a impus obligativitatea emiterii unui titlu de creanţă pentru recuperarea sumelor care recurg din executarea unor contracte administrative, cu atât mai mult cu cât a fost parcursă o procedură de soluţionare pe cale amiabilă a litigiului.

Totodată, faţă de susţinerile pârâtei formulate pe fondul cauzei precizează faptul că îşi menţine considerentele exprimate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

Ataşează decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3274, pronunţată în dosar nr.4538/2/2013, într-o speţă similară.

4. Hotărârea Curţii de Apel .....................

Analizând actele dosarului, în condiţiile art. 248 C.pr.civ., Curtea constată următoarele:

Asupra excepției necompetenţei materiale

Potrivit prevederilor art. 10 alin. 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, „Toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel”.

În speţă, cerinţele menţionate de textul legal evocat sunt îndeplinite pentru a fi atrasă competenţa prezentei instanţe, şi anume reclamantul a sesizat instanţa cu un litigiu în legătură cu acte emise de autorităţile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Astfel, pe calea prezentului demers judiciar, reclamantul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a solicitat obligarea părţii adverse UAT Oraş ........... la plata sumei de 85.491,51 lei, ce constituie finanţare încasată necuvenit în baza contractului de finanţare nr. CF1/2010, ca urmare a aprecierii ca fiind neeligibile a cheltuielilor solicitate în cererea de rambursare nr. 12 aferentă cererii de plată nr. 5 şi în cererea de rambursare nr. 13 aferentă cererii de plată nr. 6.

Interpretarea pârâtei, în sensul că acţiunea ar fi fost de competenţa Curţii de Apel ....................., numai în ipoteza în care ar fi avut ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate centrală, nu are suport legal, prezenta instanţă apreciind că pârâta restrânge fără temei domeniul de aplicare a normei legale.

Astfel, textul legal evocat, art. 10 alin. 11 din Legea contenciosului administrativ, nu impune, pentru a fi competente curţile de apel, ca acţiunea să aibă ca obiect anularea unui act administrativ, ci, prevede, la modul general, că toate cererile care privesc astfel de acte administrative (emise de autorităţi publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene) se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel.

Prin urmare, deoarece nu există niciun temei legal în susţinerea punctului de vedere expus de pârâtă, pentru care s-ar aprecia ca fiind competent tribunalul a soluţiona prezenta cauză în primă instanţă, Curtea va respinge excepţia necompetenţei materiale invocată de aceasta ca neîntemeiată.

Asupra excepției inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtă

Ceea ce susţine în esenţă pârâta este faptul că reclamantul putea să emită un act administrativ executoriu pentru realizarea creanţei pretinse, respectiv proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare / notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, ministerul neavând nevoie să se adreseze instanţei pentru obţinerea unui titlu executoriu.

Curtea constată că apărările astfel formulate se subscriu noţiunii de interes, în sensul de condiţie generală pentru exercitarea dreptului la acţiune, deoarece, dacă s-ar aprecia ca fiind întemeiate, ar justifica respingerea acţiunii reclamantului pentru lipsa interesului, iar nu ca inadmisibilă.

În acest sens, se reţine că potrivit prevederilor art. 32 alin. 1 lit. d) C.pr.civ., „Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: justifică un interes”, dar şi că potrivit prevederilor art. 33 teza I C.pr.civ., „Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual”.

Pentru aceste raţiuni, conform celor consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din data de ...........2017, Curtea urmează a admite sesizarea din oficiu, sens în care va califica excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtă ca fiind excepţia lipsei de interes.

Asupra excepției lipsei de interes

Raportat la obiectul cererii introductive de instanță, Curtea reține următorul cadru legal:

Potrivit prevederilor art. 22 alin. 1 din OUG nr. 64/2009, „Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare”, iar, potrivit prevederilor art. 65 din OUG nr. 66/2011, „Orice referire în actele normative existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență la Ordonanța Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, și orice trimitere la actul normativ menționat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta ordonanță de urgență și/sau la secțiunile corespunzătoare din prezenta ordonanță de urgență, după caz”.

Deopotrivă, potrivit prevederilor art. 21 alin. 13 din OUG nr. 66/2011, „Verificările se finalizează prin întocmirea unui proces - verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare”, iar potrivit prevederilor art. 20 alin. 20 din același act normativ, „Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare/Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare constituie titlu de creanță și se emite în vederea stingerii acestei creanțe”.

Așadar, Curtea apreciază că voința legiuitorului a fost în sensul de a crea un cadru legal, special, în care să se verifice de către autoritatea cu competențe în domeniu, autoritatea de management, legalitatea procedurilor derulate de către beneficiarul finanțării, în temeiul contractului de finanțare încheiat, iar, în măsura în care se constată nereguli, autoritatea de management poate și trebuie să procedeze la stingerea creanței fiscale constatate, cu posibilitatea contestării pe cale administrativă, iar apoi jurisdicțională, a respectivului titlu emis (proces verbal de constatare nereguli și stabilire a creanței bugetare/noră de constatare nereguli și de stabilire corecții financiare).

În măsura în care un astfel de cadru legal special a fost pus la dispoziția autorității de management, Curtea reținând că reclamanta poate ea însăși emite un act executoriu împotriva pârâtei, se apreciază că nu există un interes (în sensul art. 33 C.pr.civ.) pentru promovarea prezentei cereri de chemare în judecată.

Calea judecății este justificată când nu există o altă modalitate de realizare a unui drept ori a unei alte situații juridice proteguite, nefiind reglementată ca o cale alternativă unei alte proceduri nejurisdicționale deopotrivă posibil a fi finalizată prin emiterea unui titlu de creanță fiscală.

Așa fiind, deoarece reclamanta poate și trebuie să parcurgă procedura prevăzută de OUG nr. 66/2011, poate și trebuie să emită un titlu de creanță împotriva părții adverse, dacă apreciază că ar fi intervenit vreo neregulă în referire la modalitatea de realizare a contractului de finanțare, nu se justifică promovarea prezentului demers judiciar.

Pentru a opina în acest sens, se mai are în vedere că parcurgerea acestei proceduri este inclusiv în beneficiul părții pârâte, ale cărei drepturi recunoscute expres de legiuitor, trebuie respectate. În acest sens, se rețin prevederile art. 21 alin 14 din OUG nr. 66/2011, potrivit cărora, „Înainte de aprobare, proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se prezintă structurii verificate, acordându-se acesteia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere”, iar potrivit art. 21 alin. 15, „Structura verificată are dreptul să prezinte în scris structurii de control prevăzute la art. 20 punctul său de vedere cu privire la constatările acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare”.

Alte garanții instituite inclusiv ca norme de favoare pentru beneficiarul finanțării – art. 21 alin. 21 care instituie un anumit mod de elaborare a titlului de creanță – „Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare trebuie să conțină următoarele elemente: denumirea autorității emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei împuternicite de debitor, cuantumul creanței bugetare stabilite în urma constatărilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele și semnătura conducătorului autorității emitente, ștampila autorității emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și autoritatea la care se depune contestația, mențiuni privind punctul de vedere al debitorului și poziția exprimată de structura de control competentă, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (14) și (15)”.

Același act normativ instituie anumite termene în care trebuie efectuate verificări și elaborate acte (art. 21 alin. 23-26), respectiv este expres prevăzut dreptul beneficiarului de a contesta titlul de creanță și eventual decizia de soluționare a contestației administrative.

Apărarea reclamantului în sensul că nu ar avea obligația de a parcurge această procedură, respectiv nu există o normă legală care să îi interzică să solicite instanței să constate respectiva neregulă și să solicite prin promovarea unei acțiuni în pretenții recuperarea sumelor datorate de partea adversă cu titlu de corecții, este neîntemeiată.

Pe de o parte, se rețin norme legale speciale care instituie o anumită procedură de urmat, conform celor ce preced. Printre textele legale redate se prevede, cu caracter imperativ, obligația autorității de management de a emite proces verbal/notă de constatare pentru recuperarea creanțelor fiscale constatate. Nu există nicio normă legală care să prevadă posibilitatea autorității de a opta între această procedură specială administrativă și formularea cererii de chemare în judecată în vederea realizării dreptului pretins.

Pe de altă parte, reclamantul este partea care trebuie să justifice interesul actual, personal, direct și legitim, în promovarea prezentei acțiuni, iar unica apărare în sensul că legea nu îi interzice nu poate fi primită, fiind apreciată insuficientă prin raportare la calea legală de obținere a titlului de creanță.

Nu poate fi primită susținerea potrivit căreia ar trebui să existe o normă legală care să îi interzică expres accesul la instanță; este suficient faptul că prin norme legale speciale se prevede o procedură anume de urmat, de la care nu se poate deroga.

Un argument în susținerea acestei teorii este reprezentat de faptul că reclamantul, astfel, eludează norme legale imperative, prin neparcurgerea etapelor prevăzute de OUG nr. 66/2011, inclusiv a celor referitoare la termenele pe care trebuie să le respecte, la documentele pe care trebuie să le procure, la demersurile pe care trebuie să le îndeplinească, la drepturile pârâtei pe care trebuie să le respecte.

Textul art. 43 din OUG nr. 66/2011, prin care se prevede că și hotărârea judecătorească reprezintă titlu executoriu, după caz, nu poate fi valorificat în pronunțarea unei soluții de respingere a excepției, textul de lege fiind interpretat de prezenta instanță ca având în vedere ipoteza contestării procesului verbal / a notei de constatare prin care autoritatea de management a determinat creanța fiscală de recuperat pentru abaterile de la legalitate constatate.

În ceea ce privește practica judiciară pretins diferită depusă la dosar, în combaterea excepției inadmisibilității, Curtea constată că aceasta nu justifică pronunțarea unei soluții diferite. În acest sens, se observă împrejurarea că în prezenta cauză, distinct de situația de fapt avută în vedere de instanța supremă (f. 89), nu a fost reziliat contractul de finanțare.

În speța evocată cu titlu de practică judiciară, se observă că reclamanta învestise instanța cu soluționarea unei acțiuni care vizează încetarea/rezilierea unui contract administrativ și recuperarea sumelor achitate deja.

Prin urmare, reține Înalta Curte că nu se mai putea pune problema realizării unui titlu de creanță necesar recuperării finanțării acordate necuvenit, astfel că raportarea nu se mai putea face la definiția legală a noțiunii de neregulă, în accepțiunea OUG nr. 66/2011 (art. 2 alin. 1 lit. a).

Din economia OUG nr. 66/2011, conchide Înalta Curte, rezultă că legiuitorul nu a impus obligativitatea emiterii unui titlu de creanță pentru recuperarea sumelor care decurg din rezilierea unor contracte de finanțare, astfel cum este cazul în speță, cu atât mai mult cu cât a fost urmată procedura de reziliere reglementată de art. 18 alin. 10 și 11 din contractul de finanțare la solicitarea pârâtei (f. 93).

Nu aceasta este situația din prezenta speță, în care contractele încheiate în baza contractului de finanțare sunt în continuare în derulare, autoritatea de management este încă în perioada de verificare, de fapt în discuție fiind numai cererile de rambursare 12 și 13, aferente cererilor de plată 5 și 6.

Până la reziliere, autoritatea trebuie să emită proces verbal / notă de constatare; dacă se constată împrejurări care justifică rezilierea contractului, autoritatea trebuie să sesizeze instanța pentru a dispune aceasta, cu toate consecințele juridice aferente, inclusiv a celor referitoare la recuperarea creanțelor financiare.

Pentru aceste considerente, Curtea va admite excepţia lipsei de interes şi va respinge, pe cale de consecinţă, acţiunea formulată de reclamant ca fiind lipsită de interes.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia necompetenţei materiale invocată de pârâtă ca neîntemeiată.

Califică excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtă ca fiind excepţia lipsei de interes.

Admite excepţia lipsei de interes.

Respinge, pe cale de consecinţă, acţiunea formulată de reclamantul MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE cu sediul în ....................., ............................., în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ ........... cu sediul ales la .................................... cu sediul în ............................, jud. ..............., ca lipsită de interes.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel ..................... – Secţia a .....................contencios administrativ şi fiscal.

Pronunţată în şedinţă publică azi, .....................2017.

PREŞEDINTE,	    	  	                             GREFIER,

A0014                                                                       .....................

Red. A0014

2 ex. – ......................